Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

| Nazwa i akronim projektu: NeuroMapa – mobilna mapa miejsc przyjaznych neuroróżnorodności w Gdańsku - NMP |  | Zleceniodawca: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: ID-463 |  | Kierownik projektu: Taras Shuliakevych |  | Opiekun projektu: dr n.med. inż. Krzysztof Pastuszak |  |
| Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP |  | Nr wersji: 1.04 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Shuliakevych, Taras Lewczuk, Bartosz Ulianych, Artem Tsiupa, Maksym Sklema, Vladyslav |  | Data pierwszego sporządzenia: 06.10.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2025 |  |  |  |
|  |  | Studia I stopnia, inżynierskie |  |  |  |
|  |  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 |  |  |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 1.00 | wersja wstępna dokumentu, dodano informacje o pierwszym spotkaniu | wszystkie punkty | Shuliakevych, Taras |  | 06.10.2025 |
| 1.01 | dodano raport o spotkaniu dnia 10.10.2025 | pkt. 9.2 | Shuliakevych, Taras |  | 10.10.2025 |
| 1.02 | dodano raport o spotkaniu dnia 31.10.2025 | pkt. 9.3 | Shuliakevych, Taras |  | 02.11.2025 |
| 1.03 | dodano raport o spotkaniu dnia 13.11.2025 | pkt. 9.4 | Shuliakevych, Taras |  | 13.11.2025 |
| 1.04 | dodano raport o spotkaniu dnia 20.11.2025 | pkt. 9.5 | Shuliakevych, Taras |  | 20.11.2025 |
| 1.05 | poprawki kosmetyczne | wszystkie punkty | Shuliakevych, Taras |  | 02.12.2025 |

Spis treści

1.1 Cel dokumentu	4

1.2 Odbiorcy	4

1.3 Terminologia	4

2 Cel i założenia projektu	5

2.1 Cel projektu	5

2.2 Założenia projektu	5

2.2.1 Główne funkcjonalności	5

2.2.2 Wymagania niefunkcjonalne i techniczne	5

2.2.3 Interesariusze	5

3 Organizacja projektu	6

3.1 Zespół projektowy	6

3.2 Nadzór nad projektem	6

3.3 Infrastruktura komunikacyjna	6

3.3.1 Spotkania studentów z opiekunem projektu	6

3.3.2 Współpraca zespołu z klientem	7

3.3.3 Spotkania między studentami	7

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie	7

3.4.1 Weryfikacja poprawności oprogramowania	7

3.4.2 Kontrola dokumentacji	8

3.4.3 Kontrola prac wykonywanych przez członków zespołu	8

3.4.4 Bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja oczekiwań	8

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	8

5 Harmonogram prac zespołu projektowego	9

5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	9

5.1.1 Analiza, projektowanie i prototypowanie	9

5.1.2 Implementacja kluczowych funkcjonalności	9

5.1.3 Rozszerzenie funkcjonalności	10

6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	10

6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	10

6.1.1 Zarządzanie projektem, projektowanie i wdrożenie interfejsu	10

6.1.2 Implementacja systemu filtracji miejsc	10

6.1.3 Implementacja warstwy danych	11

6.1.4 Implementacja modułu mapy	11

6.1.5 Tryb kryzysowy i nawigacja	11

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	11

7.1 Ogólny opis planowanego produktu	11

7.2 Wymagania minimalne dla produktu	11

7.3 Warunki odbioru	12

8 Postanowienia	12

8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	12

8.2 Inne postanowienia	12

9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	12

9.1 Spotkanie projektowe zespołu dnia 06.10.2025	12

9.2 Spotkanie z opiekunem i klientem dnia 10.10.2025	12

9.3 Spotkanie z opiekunem i klientem dnia 31.10.2025	12

9.4 Spotkanie z opiekunem i klientem dnia 13.11.2025	12

9.5 Spotkanie z klientem dnia 20.11.2025	13

10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	13

10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji	13

10.2 Opis ogólny projektu	13

10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	13

10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	13

10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	13

10.6 Osiągnięte wyniki	13

10.7 Charakterystyka pracy zespołowej	13

10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	14

11 Załączniki	14

Wprowadzenie - o dokumencie

# Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.

- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka

- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta

- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.

- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

## Odbiorcy

- Katedra: KAiMS

- Opiekun projektu: dr n.med. inż. Krzysztof Pastuszak

- Członkowie zespołu: Taras Shuliakevych, Bartosz Lewczuk, Artem Ulianych, Maksym Tsiupa, Vladyslav Sklema

- Osoby, do których dokumentacja ma dotrzeć: dr hab. Anna Supernat, mgr Małgorzata Treppner, dr Agata Rudnik, mgr Alicja Pomian, Anna Skupińska

## Terminologia

- Piny – są to punkty naniesione na stronie z mapą w aplikacji “NeuroMapa”. Te punkty można kliknąć i otrzymać szczegółowe informacje o lokalizacji, którą reprezentuje dany pin.

# Cel i założenia projektu

## Cel projektu

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja wieloplatformowej aplikacji mobilnej o nazwie „NeuroMapa”. Aplikacja stanowi narzędzie wspierające osoby neuroróżnorodne (w tym osoby w spektrum autyzmu, z ADHD oraz z nadwrażliwościami sensorycznymi) w codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni miejskiej Gdańska. Projekt realizuje trzy wymiary celów:

- Cel technologiczny: Stworzenie intuicyjnego systemu nawigacji po miejscach przyjaznych sensorycznie, wykorzystującego interaktywną mapę oraz system personalizowanych filtrów.

- Cel społeczny: Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych dla osób neuroatypowych, identyfikacja barier oraz promocja lokalnych inicjatyw inkluzywnych.

- Cel edukacyjny: Podnoszenie świadomości na temat neuroróżnorodności wśród właścicieli lokali usługowych i instytucji publicznych poprzez system odznak i wyróżnień.

## Założenia projektu

Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z ekspertami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (UG), co zapewnia merytoryczną poprawność przyjętych kryteriów oceny miejsc.

### Główne funkcjonalności

Aplikacja będzie oferować następujące moduły funkcjonalne:

- Interaktywna mapa i wizytówki miejsc: prezentacja pinów na mapie miasta; Szczegółowe karty miejsc zawierające m.in. adres, opis, zdjęcia, cechy.

- System szczegółowej filtracji: filtrowanie według kategorii (relaks, kultura, jedzenie, itd.); Filtrowanie według cech sensorycznych (organizacja przestrzeni, dostępność informacyjna, udogodnienia transportowe, itd.).

- System odznak: wyróżnienie lokali realizujących politykę inkluzywności (serce – miejsce aktywnie wspierające neuroróżnorodność; Medal – miejsce podejmujące szczególne działania (np. mentoring, zatrudnianie osób neuroatypowych)).

- Crowdsourcing: możliwość zgłaszania nowych miejsc przez użytkowników poprzez formularz w aplikacji.

- Personalizacja: moduł ankiety preferencji, pozwalający dopasować wyświetlane wyniki do indywidualnych potrzeb użytkownika; Zapisywanie ulubionych miejsc i ustawień.

- Tryb kryzysowy („Potrzebuję spokoju”): Funkcja szybkiego dostępu, wskazująca najbliższe, ciche i łatwo dostępne miejsce wyciszenia.

### Wymagania niefunkcjonalne i techniczne

- Platforma: aplikacja mobilna typu cross-platform (działająca na systemach Android oraz iOS).

- Bezpieczeństwo danych: bezpieczne przechowywanie preferencji użytkownika na urządzeniu.

### Interesariusze

Projekt jest realizowany przy konsultacji z zespołem naukowym reprezentującym:

- Uniwersytet Gdański: Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki, Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego.

- Gdański Uniwersytet Medyczny: Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych.

- Podmioty prywatne: Dejewska Clinic.

# Organizacja projektu

## Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

| 1. | Taras Shuliakevych | Kierownik; Odpowiedzialny za projektowanie designu oraz rozbudowę interfejsu aplikacji. | s196615@student.pg.edu.pl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bartosz Lewczuk | Odpowiedzialny za integrację interaktywnej mapy w aplikacji. | s193267@student.pg.edu.pl |
| 3. | Artem Ulianych | Odpowiedzialny za system filtrowania pinów na mapie. | s196803@student.pg.edu.pl |
| 4. | Maksym Tsiupa | Odpowiedzialny za synchronizację danych o pinach pomiędzy stroną internetową a aplikacją mobilną. | s192445@student.pg.edu.pl |
| 5. | Vladyslav Sklema | Odpowiedzialny za integrację funkcjonalności związane z nawigacją. | s196671@student.pg.edu.pl |

## Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

| Nazwa katedry | KAiMS |
| --- | --- |

| Opiekun | dr n.med. inż. Krzysztof Pastuszak | e-mail: krzysztof.pastuszak@pg.edu.pl |
| --- | --- | --- |
| Klient | Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny | e-mail: abednarz@gumed.edu.pl |
| Koordynator katedralny | dr inż. Krzysztof Manuszewski | e-mail: manus@pg.edu.pl |
| Koordynator wydziałowy | dr inż. Sławomir Gajewski | e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl |

## Infrastruktura komunikacyjna

### Spotkania studentów z opiekunem projektu

Ze względu na specyfikę projektu oraz ustalenia wstępne, praca z opiekunem opierać się będzie na modelu konsultacji na żądanie. Nie przewiduje się stałego harmonogramu spotkań fizycznych.

- Metody i formy współpracy: Podstawowym kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna.

- Informowanie o postępach: Opiekun będzie otrzymywał informacje o ewentualnych problemach oraz postępach w pracach drogą mailową.

- Rozwiązywanie problemów: W przypadku wystąpienia problemów blokujących pracę lub wymagających szerszej dyskusji merytorycznej, zespół zgłosi potrzebę organizacji spotkania (stacjonarnego lub online) w celu ustalenia dalszych kroków.

### Współpraca zespołu z klientem

Zdefiniowano następujące ramy współpracy z klientem zewnętrznym:

- Komunikacja bieżąca: Podstawową i preferowaną formą kontaktu dla obu stron jest korespondencja mailowa. Służy ona do ustaleń formalnych oraz przesyłania materiałów.

- Spotkania statusowe: Na żądanie jednej ze stron organizowane będą spotkania online (platforma Microsoft Teams). Ich celem będzie prezentacja postępów prac (demo), omówienie potencjalnych poprawek, doprecyzowanie wymagań lub uzupełnienie brakujących informacji.

### Spotkania między studentami

Zespół ustalił następujące zasady wewnętrzne:

- Komunikacja: Bieżąca wymiana informacji i szybkie ustalenia odbywają się za pośrednictwem komunikatora Messenger. Do dyskusji merytorycznych, spotkań głosowych oraz omawiania szczegółów technicznych wykorzystywana jest platforma Discord lub spotkania osobiste.

- Wymiana kodu i koordynacja: Kod źródłowy oraz wszelkie przyrosty oprogramowania generowane przez członków zespołu są przechowywane i synchronizowane w repozytorium na platformie GitHub.

- Zarządzanie zespołem: Pracę zespołu koordynuje kierownik – Taras Shuliakevych. Jest on również osobą odpowiedzialną za kontakt zewnętrzny (z opiekunem projektu oraz klientem).

- Zgłaszanie problemów: Informacje o napotkanych błędach lub blokadach technicznych członkowie zespołu zgłaszają kierownikowi na wskazanych wyżej platformach komunikacyjnych.

- Dokumentacja: Kierownik projektu, równolegle z wytwarzaniem oprogramowania, odpowiada za uzupełnianie i modyfikowanie dokumentacji projektowej w serwisie Google Docs.

- Weryfikacja: Każdy członek zespołu jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności opisów z wprowadzonymi zmianami w kodzie. Wszelkie niespójności zgłaszane są kierownikowi.

- Wersjonowanie i Archiwizacja:

  - Gotowe fragmenty dokumentacji są eksportowane i wersjonowane w repozytorium GitHub razem z kodem projektu.

  - Po zakończeniu prac, kompletny kod źródłowy, dokumentacja techniczna i użytkowa oraz pliki wynikowe zostaną zarchiwizowane w repozytorium jako wersja finalna (release). Dodatkowo cała dokumentacja, plakat oraz prezentacja zostanie przesłana do systemu SPG.

## Zarządzanie jakością w projekcie

### Weryfikacja poprawności oprogramowania

Jakość kodu źródłowego jest kontrolowana przy użyciu mechanizmów platformy GitHub.

- Wzajemny przegląd kodu: Każda nowa funkcjonalność lub istotna zmiana w kodzie, przed dołączeniem do głównej gałęzi projektu, podlega weryfikacji przez innych członków zespołu. Proces ten odbywa się poprzez mechanizm „Pull Requests”. Pozwala to na wykrycie ewentualnych błędów logicznych oraz dbałość o czytelność kodu.

- Testy manualne: Przed zgłoszeniem gotowości zadania, programista wykonuje wstępne testy funkcjonalne na swoim środowisku lokalnym. Następnie funkcjonalność jest weryfikowana przez kierownika projektu pod kątem spełniania wymagań biznesowych.

### Kontrola dokumentacji

Dokumentacja projektowa podlega systematycznej weryfikacji, aby zapewnić jej spójność z wytworzonym oprogramowaniem.

- Weryfikacja krzyżowa: Przyjęto zasadę, w której dokumentacja tworzona lub aktualizowana przez kierownika projektu jest sprawdzana przez wyznaczonych członków zespołu przed jej oficjalnym zatwierdzeniem.

- Weryfikacja merytoryczna: Członkowie zespołu odpowiedzialni za konkretne moduły oprogramowania mają obowiązek zgłaszać kierownikowi wszelkie rozbieżności między opisem w dokumentacji a rzeczywistym działaniem aplikacji.

### Kontrola prac wykonywanych przez członków zespołu

Monitorowanie zaangażowania i postępów prac odbywa się dwutorowo:

- Śledzenie aktywności w repozytorium: Rzeczywisty wkład pracy weryfikowany jest poprzez historię zmian (historia commitów) na platformie GitHub. Pozwala to obiektywnie ocenić wkład poszczególnych osób w rozwój kodu.

- Statusy bieżące: Podczas komunikacji na platformie Discord członkowie zespołu raportują postępy oraz ewentualne blokady. Kierownik projektu weryfikuje realizację zadań zgodnie z harmonogramem.

### Bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja oczekiwań

Zapewnienie zgodności produktu z wizją klienta realizowane jest poprzez podejście przyrostowe.

- Prezentacje demonstracyjne: Podczas spotkań online na platformie Microsoft Teams klientowi prezentowane są działające fragmenty aplikacji. Pozwala to na natychmiastową weryfikację, czy zaimplementowane rozwiązania pokrywają się z oczekiwaniami.

- Akceptacja etapowa: Wnioski i uwagi klienta zgłaszane mailowo lub podczas spotkań są na bieżąco analizowane i wprowadzane do rejestru zadań jako poprawki.

# Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

| Lp. | Nazwa ryzyka | Ocena prawdop. wystąpienia | Opis potencjalnych skutków | Sposoby rozwiązywania problemów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niedostępność członka zespołu | 50% | Opóźnienia w realizacji harmonogramu, przeciążenie pracą pozostałych osób, obniżenie jakości kodu wynikające z pośpiechu. | Redystrybucja zadań przez kierownika projektu na pozostałych członków zespołu. W skrajnym przypadku negocjacja z opiekunem ograniczenia zakresu funkcjonalnego projektu. |
| 2. | Problemy techniczne / Brak wiedzy | 70% | Wydłużenie czasu implementacji funkcjonalności, niestabilność działania aplikacji, konieczność gruntownej przebudowy kodu (refaktoryzacji). | Wczesny research technologiczny. Konsultacje z opiekunem lub zmiana rozwiązania na prostsze w implementacji. |
| 3. | Utrata efektów pracy | 5% | Konieczność ponownego wykonania utraconych fragmentów, krytyczne opóźnienie projektu, frustracja i demotywacja zespołu. | Bezwzględny wymóg "pushowania" kodu na GitHub po każdej sesji pracy. Przechowywanie dokumentacji w chmurze (Google Docs). |
| 4. | Opóźnienia w komunikacji z klientem | 10% | Przestoje w pracach (blokada decyzyjna), ryzyko wytworzenia oprogramowania niezgodnego z oczekiwaniami, konieczność późniejszych poprawek. | Ustalenie jasnych kanałów kontaktu. W razie braku odpowiedzi – kontynuacja prac wg własnych założeń i informowanie opiekuna. |
| 5. | Zmiana wymagań klienta | 40% | Rozrost zakresu projektu wykraczający poza ramy czasowe semestru, utrata spójności architektury systemu, niedotrzymanie terminu końcowego. | Akceptacja tylko krytycznych zmian. Przesuwanie nowych pomysłów do wersji "rozwojowej" (po zaliczeniu przedmiotu). |

# Harmonogram prac zespołu projektowego

Tabela 5.1. Harmonogram

| Lp. | Etap | Zadanie | Czas realizacji | Wykonawcy | Opis zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza, projektowanie i prototypowanie | Zbieranie wymagań i analiza wstępna | do 13.11.2025 | Cały zespół | Ustalenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, zebranie materiałów od klienta, wybór technologii. |
| 2. | Analiza, projektowanie i prototypowanie | Prototypowanie interfejsu (UX/UI) | od 13.11.2025 do 20.11.2025 | Taras Shuliakevych | Stworzenie makiety aplikacji w narzędziu Figma. |
| 3. | Analiza, projektowanie i prototypowanie | Implementacja warstwy wizualnej (Frontend) | od 20.11.2025 do 05.12.2025 | Taras Shuliakevych | Kodowanie interfejsu aplikacji na podstawie makiety, przygotowanie komponentów. |
| 4. | Implementacja kluczowych funkcjonalności | Implementacja warstwy danych | od 30.11.2025 do 23.12.2025 | Maksym Tsiupa | Opracowanie mechanizmu pobierania i przetwarzania danych o miejscach. Przygotowanie klienta HTTP do komunikacji z API (ewentualnie środowiska testowego opartego na danych lokalnych w celu zapewnienia ciągłości prac). |
| 5. | Implementacja kluczowych funkcjonalności | Integracja interaktywnej mapy | od 30.11.2025 do 23.12.2025 | Bartosz Lewczuk | Implementacja widoku mapy oraz mechanizmu renderowania punktów. Realizacja funkcjonalności wyświetlania karty szczegółów miejsca zawierającej opis, zdjęcia i odznaki. |
| 6. | Implementacja kluczowych funkcjonalności | System filtracji miejsc | od 30.11.2025 do 23.12.2025 | Artem Ulianych | Oprogramowanie logiki filtrowania danych na mapie według kategorii oraz cech dostępności. Implementacja interfejsu panelu filtrów. |
| 7. | Rozszerzenie funkcjonalności | Tryb kryzysowy i nawigacja | od 02.01.2026 do 20.01.2026 | Vladyslav Sklema | Wdrożenie przycisku „Potrzebuję spokoju” oraz funkcji „Nawiguj” (uruchamianie nawigacji zewnętrznej Google Maps). |

## Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

### Analiza, projektowanie i prototypowanie

Jest to rozbudowany etap wstępny, obejmujący nie tylko analizę, ale również przygotowanie pełnej warstwy wizualnej aplikacji, zarówno w formie projektu graficznego, jak i kodu komponentów.

- Cele: doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych; Wizualizacja interfejsu (UI) w narzędziu graficznym; Zakodowanie interfejsu użytkownika (Frontend) na podstawie przygotowanych makiet.

- Produkty: ustalona lista wymagań; Interaktywna makieta w narzędziu Figma; Gotowe komponenty wizualne aplikacji (kod frontendowy).

- Główne zadania: zbieranie wymagań i analiza wstępna; Prototypowanie interfejsu (UX/UI); Implementacja warstwy wizualnej na podstawie makiety.

### Implementacja kluczowych funkcjonalności

Etap skupiony na logice biznesowej aplikacji, zarządzaniu danymi oraz integracji najważniejszych modułów (mapy i filtrów).

- Cele: opracowanie mechanizmu komunikacji z danymi (pobieranie/przetwarzanie); Uruchomienie interaktywnej mapy z pinami; Stworzenie logiki filtrowania miejsc.

- Produkty: działający klient HTTP/API; Widok mapy z renderowanymi pinami i kartami szczegółów; Działający system filtracji kategorii i cech sensorycznych.

- Główne zadania: implementacja warstwy danych; Integracja interaktywnej mapy; System filtracji miejsc

### Rozszerzenie funkcjonalności

Etap końcowy w obecnym harmonogramie, poświęcony na dodanie funkcji specjalnych zwiększających użyteczność aplikacji w specyficznych scenariuszach.

- Cele: wdrożenie funkcji wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz umożliwienie nawigacji do wybranego miejsca.

- Produkty: funkcjonalny przycisk „Potrzebuję spokoju”; Integracja z zewnętrzną aplikacją nawigacyjną (np. Google Maps).

- Główne zadania: tryb kryzysowy i nawigacja.

# Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

## Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

### Zarządzanie projektem, projektowanie i wdrożenie interfejsu

- Osoba odpowiedzialna: Taras Shuliakevych

- Zakres obowiązków:

  - Pełnienie funkcji kierownika projektu: koordynacja prac zespołu, kontakt z klientem i opiekunem, nadzór nad dokumentacją.

  - Stworzenie kompletnej makiety aplikacji w narzędziu Figma.

  - Nadzór nad spójnością wizualną aplikacji.

  - Programowanie warstwy wizualnej (frontend).

### Implementacja systemu filtracji miejsc

- Osoba odpowiedzialna: Artem Ulianych

- Zakres obowiązków:

  - Oprogramowanie logiki filtrowania danych na mapie według kategorii.

  - Implementacja filtrowania według specyficznych cech dostępności.

  - Implementacja warstwy wizualnej panelu filtrów i jego integracja z mapą.

### Implementacja warstwy danych

- Osoba odpowiedzialna: Maksym Tsiupa

- Zakres obowiązków:

  - Opracowanie mechanizmu pobierania i przetwarzania danych o miejscach.

  - Implementacja mechanizmów pobierania i wysyłania danych do bazy (REST API).

  - Ewentualne przygotowanie środowiska opartego na danych lokalnych dla zapewnienia ciągłości prac.

### Implementacja modułu mapy

- Osoba odpowiedzialna: Bartosz Lewczuk

- Zakres obowiązków:

  - Integracja biblioteki mapowej z aplikacją.

  - Implementacja logiki wyświetlania pinów na mapie.

  - Realizacja funkcjonalności wyświetlania karty szczegółów miejsca (zawierającej opis, zdjęcia i odznaki).

### Tryb kryzysowy i nawigacja

- Osoba odpowiedzialna: Vladyslav Sklema

- Zakres obowiązków:

  - Wdrożenie przycisku „Potrzebuję spokoju” (tryb kryzysowy).

  - Implementacja funkcji „Nawiguj”, uruchamiającej nawigację zewnętrzną (np. Google Maps) do wybranego punktu.

# Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

## Ogólny opis planowanego produktu

Produktem projektu jest „NeuroMapa” – wieloplatformowa aplikacja mobilna, dedykowana osobom neuroróżnorodnym, zamieszkującym lub odwiedzającym Gdańsk. Głównym zadaniem aplikacji jest dostarczenie użytkownikowi narzędzia nawigacyjnego, które pozwala na identyfikację miejsc publicznych i usługowych przyjaznych sensorycznie. Aplikacja agreguje dane o lokalizacjach, kategoryzując je pod kątem udogodnień (np. cisza, przygaszone światło) oraz kategorii (np. jedzenie, strefa relaksu). System integruje się z zewnętrzną bazą danych poprzez API, umożliwiając bieżącą aktualizację informacji o miejscach.

### Wymagania minimalne dla produktu

- Wyświetlanie mapy: aplikacja musi poprawnie wyświetlać mapę Gdańska z naniesionymi pinami pobranymi z zewnętrznego API; Metoda weryfikacji: test manualny – uruchomienie aplikacji i wizualna ocena obecności pinów na mapie.

- Filtrowanie miejsc: użytkownik musi mieć możliwość filtrowania widocznych miejsc według dwóch kryteriów: kategorii miejsca oraz cech sensorycznych. Metoda weryfikacji: test funkcjonalny – wybranie filtra i sprawdzenie, czy liczba pinów na mapie uległa redukcji zgodnie z kryteriami.

- Karta szczegółów miejsca: po kliknięciu w pin, aplikacja musi wyświetlić szczegółowy widok z nazwą, adresem i opisem udogodnień. Metoda weryfikacji: test manualny – interakcja z losowym pinem.

- Stabilność: aplikacja nie może zamykać się samoistnie podczas standardowej obsługi opisanych wyżej funkcji. Metoda weryfikacji: Testy eksploracyjne trwające minimum 15 minut ciągłego użytkowania.

### Warunki odbioru

- Spełnienie wymagań minimalnych: aplikacja pomyślnie przechodzi testy weryfikujące wszystkie wymagania funkcjonalne opisane w punkcie powyżej.

- Dostępność kodu źródłowego: kompletny, możliwy do skompilowania kod źródłowy aplikacji znajduje się w repozytorium GitHub, a historia zmian potwierdza wkład pracy wszystkich członków zespołu.

- Prezentacja: przeprowadzono udaną prezentację działającej aplikacji przed opiekunem projektu i  klientem, podczas której zademonstrowano główną ścieżkę użytkownika.

- Kompletność dokumentacji: dokumentacja projektowa została zaktualizowana o stan faktyczny na koniec semestru i zatwierdzona przez kierownika projektu.

- Brak błędów krytycznych: w momencie odbioru w aplikacji nie występują błędy uniemożliwiające jej uruchomienie lub powodujące natychmiastowe zamknięcie.

# Postanowienia

## Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Nie dotyczy

## Inne postanowienia

Nie dotyczy

# Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

## Spotkanie projektowe zespołu dnia 06.10.2025

Pierwsze spotkanie wewnętrzne zespołu. Dokonano ostatecznego wyboru tematu projektu oraz wyznaczono kierownika projektu. Przeprowadzono dyskusję na temat kompetencji członków zespołu, co pozwoliło na wstępny przydział ról i zadań.

Uczestnicy: cały zespół projektowy.

## Spotkanie z opiekunem i klientem dnia 10.10.2025

Spotkanie inicjujące współpracę z interesariuszami. Omówiono główne cele biznesowe i społeczne aplikacji, wstępny harmonogram oraz terminy. Przeprowadzono Q&A w celu doprecyzowania funkcjonalności oczekiwanych przez klienta. Zespół otrzymał przykładowy zestaw danych (plik .xlsx z bazą miejsc), co pozwoliło na rozpoczęcie analizy struktury danych.

Uczestnicy: cały zespół projektowy, opiekun projektu, klient.

## Spotkanie z opiekunem i klientem dnia 31.10.2025

Szczegółowo omówiono logikę filtrowania miejsc na mapie oraz proces crowdsourcingu (procedurę dodawania nowych miejsc przez użytkowników i ich akceptacji przez moderatora). Uzgodniono kwestie identyfikacji wizualnej (logo, ikony) oraz architekturę integracji aplikacji mobilnej z tworzoną równolegle stroną internetową.

Uczestnicy: cały zespół projektowy, opiekun, klient, zespół zewnętrzny (grafik, web developer).

## Spotkanie z opiekunem i klientem dnia 13.11.2025

Zweryfikowano postępy prac nad zewnętrzną stroną internetową, która ma stanowić źródło danych dla aplikacji. Ponownie omówiono wykorzystanie API w celu zapewnienia kompatybilności między aplikacją mobilną a serwerem. Ustalono szczegóły wymiany danych (format JSON, endpointy).

Uczestnicy: kierownik projektu, opiekun, klient, zespół zewnętrzny (grafik, web developer).

## Spotkanie z klientem dnia 20.11.2025

Zaprezentowano klientowi interaktywną makietę aplikacji stworzoną w narzędziu Figma. Omówiono ścieżki użytkownika oraz układ graficzny. Zebrano uwagi i sugestie poprawek, które zostaną uwzględnione przed rozpoczęciem etapu kodowania interfejsu.

Uczestnicy: kierownik projektu, klient, zespół zewnętrzny (grafik, web developer).

# Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

{Raport końcowy dotyczy całego projektu (obu semestrów) i powinien zawierać podsumowanie całości prac i wyników, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób; punkt ten ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny projektu, w szczególności w przypadku zgłoszenia go do nagrody lub wyróżnienia, przewidywana objętość tego punktu to 3-6 stron (części merytorycznej); należy również wskazać wykonane prace z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazać rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumować prace z wykazaniem pracy zespołowej oraz listę dokumentów wytworzonych w projekcie (wersji końcowych – lista obejmuje dokumenty z obu semestrów w wersjach ostatecznych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG; raport końcowy powinien odnosić się do dokumentacji technicznej DTP, nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem i podsumowaniem wyników}

## Cel projektu i planowany zakres realizacji

{Sformułowany cel projektu, ewentualnie modyfikacje celu w trakcie realizacji, przedstawienie początkowych wymagań projektowych postawionych w I i II semestrze, omówienie planowanego sposobu realizacji i odniesienie do faktycznych wyników projektu}

## Opis ogólny projektu

{W projektach, w których realizowana jest część większego systemu lub urządzenia, opis musi zawierać opis całego systemu lub urządzenia w docelowym kształcie oraz wyraźne wyjaśnienie, jakie części tego systemu lub urządzenia były dostępne w momencie rozpoczęcia projektu, a jakie zespół projektowy zrealizował (lub miał zrealizować) samodzielnie. Wprowadzenie musi zawierać ponadto opis części systemu lub urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Opis musi uwzględniać uszczegółowienie wymagań projektowych i ich modyfikacje wprowadzane w trakcie realizacji projektu.

Dla projektów stanowiących zamkniętą całość (urządzenie, układ, aplikacja) wprowadzenie musi zawierać ogólną charakterystykę tworzonego rozwiązania (urządzenia, układu, aplikacji) i jego środowiska pracy.}

## Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

{Przedstawienie procesu realizacji projektu: środowisko/a sprzętowe i/lub programistyczne wykorzystane w realizacji projektu, rzeczowy opis głównych prac wykonanych w I i II semestrze, z podaniem krótkiej ich charakterystyki; może być tabela, wskazanie rozbieżności w stosunku do planu z punktu 2.2;

## Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

{Należy wyspecyfikować i opisać zakres użycia wykorzystywanych środowisk sprzętowych i programowych oraz dodatkowych narzędzi, takich jak: biblioteki, API, GUI, programy open-source, software wygenerowany przez narzędzia AI, zestawy uruchomieniowe, gotowe moduły, układy elektroniczne, części mechaniczne, konstrukcje itp. W każdym przypadku należy wskazać, które elementy wytworzono w całości samodzielnie, a które były dostępne z góry; należy wyspecyfikować wszystkie użyte technologie informatyczne, w tym np.: API, GUI, narzędzia informatyczne, oprogramowanie gotowe, gotowe skrypty, programy open-source itd. oraz gotowe układy, moduły elektroniczne, części mechaniczne itp.}

## Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

{Specyfikacja i opis użytych/wytworzonych narzędzi generatywnych AI w projekcie; jeśli projekt opiera się na AI lub dotyczy wytworzenia narzędzi związanych z AI, to należy zrobić krótką charakterystykę zakresu użycia/wytworzenia AI oraz roli AI w projekcie.

Jeżeli projekt nie dotyczy AI ani nie wykorzystuje narzędzi AI, to należy wpisać: „nie dotyczy”}

## Osiągnięte wyniki

{Opis uzyskanego wyniku końcowego; krótka charakterystyka funkcji/parametrów technicznych; może, ale nie musi, zawierać propozycje ulepszeń, kierunki dalszych prac.; opis odnosi się do dokumentu DTP - nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem wyników}

## Charakterystyka pracy zespołowej

{Tu należy rzeczowo wskazać, kto co wykonywał, w jaki sposób kierowano projektem, jak przydzielano zadania, wskazać wkład poszczególnych osób w proces tworzenia produktu, dokumentowania, obsługi systemu SPG, współpracy z klientem, opiekunem itp.; należy wykazać jak realizowano pracę zespołową; może być tabela}

## Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

{Dotyczy wszystkich dokumentów z SPG - pełna lista aktualnych-końcowych wersji dokumentów, wypracowanych w trakcie realizacji projektu przez 2 semestry, w szczególności:

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 1 semestru, ale w najnowszych wersjach (jeśli podlegały korekcie, rozszerzeniu itp.

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 2 semestru w najnowszych wersjach, w tym również wpisujemy, włącznie z plakatem, zgłoszeniami publikacji, potwierdzeniami przyjęcia, tekstem publikacji – jeśli dotyczy}

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwa pliku umieszczonego w SPG |
| --- | --- | --- |

# Załączniki

Nie dotyczy